## Slide 1
毕业设计阶段汇报
基于 WPF 的智能楼宇照明监控系统
第 5 周阶段进度汇报
围绕 14 周计划，当前重点汇报“要做什么、完成哪些工作、后续如何推进”。
WPF 桌面端
楼宇照明监控
第 5 周汇报
已完成前 5 周设计内容，并提前形成可运行原型。
本次汇报结构
01 课题目标与交付方向
02 技术路线与工程基础
03 前 5 周成果与后续安排
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 封面页。点明当前汇报只聚焦前 5 周设计内容，同时说明代码中已出现少量提前量。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/开题报告-基于WPF的智能楼宇照明监控系统的设计与实现.md
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.App/App.xaml.cs
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/LightCircuitService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/SceneModeService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/ScheduleService.cs

## Slide 2
01 / 要做什么
02 / 07
课题目标与交付方向
系统面向楼宇照明精细化管理，核心是“可视化监控 + 智能控制 + 能耗分析”。
本课题最终要完成的不是单一页面，而是一套可视化监控、智能控制、能耗分析一体化的桌面系统。
可视化
控制策略
成果提交
监控可视化
通过 WPF
绘制楼层平面图，实时展示各区域照明回路状态。
智能控制
支持分组控制、情景模式与定时调度，提升管理效率与节能能力
。
成果交付
完成桌面系统原型、论文、设计手册、中期材料与答辩演示。
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 说明本课题不是单纯界面设计，而是把图形监控、控制策略和运行时调度组合成一个完整系统。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/开题报告-基于WPF的智能楼宇照明监控系统的设计与实现.md

## Slide 3
02 / 技术路线
03 / 07
桌面端、数据层与运行时方案
按开题报告路线，当前关键技术选型已经在本地工程中落地。
当前代码已经把“客户端展示层、数据持久层、运行时控制层”三条线落到了本地工程中。
.NET 6
SQLite / EF Core
Quartz / 通信
.NET 6
WPF 客户端 + MVVM 页面框架
App.xaml.cs
SQLite
EF Core 管理核心数据模型
AppDbContext.cs
Quartz
定时调度与运行时服务已接入
ScheduleService.cs
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 这里强调三条主线：WPF 负责展示与交互，SQLite 负责存储，通信与 Quartz 负责运行时控制。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.App/App.xaml.cs
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Data/AppDbContext.cs
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/LightCircuitService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/SceneModeService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/ScheduleService.cs

## Slide 4
03 / 已完成工作
04 / 07
当前已形成的工程基础
代码侧已经落地的结构，足以支撑前 5 周阶段成果展示。
从工程结构、演示数据到页面注册，已经具备展示前 5 周设计成果的基本条件。
四层工程
已完成 Core、Data、Services、App
四层拆分，结构清晰、便于继续扩展。
五层楼宇样例
SeedData 已配置 5
层楼、区域和照明回路，可直接用于演示与测试。
九个主要页面
已注册驾驶舱、监控、分组、情景、定时、能耗、日志与设置页
面。
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 这页用工程事实说明“不是只有开题文档”，而是已经形成可以继续演进的桌面端原型。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.App/App.xaml.cs
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Data/SeedData.cs

## Slide 5
04 / 已完成工作
05 / 07
围绕前 5 周计划已完成的主要内容
需求、选型、数据库与界面设计四条主线已经基本闭合。
前 5 周主要聚焦需求、选型、数据库与界面设计，当前这些内容已经基本闭合。
计划与需求
已完成任务书阅读、资料调研、开题报告撰写和 14
周计划拆解。
数据模型
已完成楼层、区域、回路、分组、情景、计划、日志等核心实体
设计。
页面原型
已形成登录、驾驶舱、楼层监控、分组控制和情景模式等原型页
面。
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 这一页严格对齐前 5 周，不把后面的测试优化和论文收尾提前算作当前阶段成果。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/开题报告-基于WPF的智能楼宇照明监控系统的设计与实现.md
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Data/AppDbContext.cs
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.App/App.xaml.cs

## Slide 6
05 / 计划对照
06 / 07
与 14 周计划的对应关系
当前汇报按“完成到第 5 周左右的设计内容”组织，同时说明少量提前推进内容。
当前汇报严格按“前 5 周设计内容”组织，同时把已经启动的第 6 周准备工作单独标出来。
第 1 周
已完成
第 2 周
已完成
第 3 周
已完成
第 4 周
已完成
第 5 周
已完成
第 6 周
已启动
第 7 周
已启动
第 8 周
已启动
第 9 周
后续
第 10 周
后续
第 11 周
后续
第 12 周
后续
第 13 周
后续
第 14 周
后续
已完成
已启动
后续
已完成 1-5 周
项目计划、需求调研、技术选型、数据库设计、界面设计已基本
覆盖。
已提前启动
核心服务层、通信调度与运行时原型已开始搭建，为功能设计做
准备。
后续聚焦
接下来进入功能深化、联调测试、性能优化与论文材料整理阶段
。
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 这里的重点是说明“前 5 周主体内容已完成，后续周次开始有提前量，但不夸大为全部完成”。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/开题报告-基于WPF的智能楼宇照明监控系统的设计与实现.md
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/LightCircuitService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/SceneModeService.cs; /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/SmartBuildingLighting/src/SmartBuildingLighting.Services/ScheduleService.cs

## Slide 7
06 / 后续工作
07 / 07
后续待开展工作
后续推进仍按开题报告后半程展开，不夸大当前已完成范围。
后续推进按照开题报告后半程展开，重点从“可运行原型”转向“稳定交付与论文答辩”。
功能深化
继续完善分组控制、情景模式、定时调度与通信联调细节。
测试优化
补充性能测试、安全性设计、异常处理和运行稳定性验证。
论文答辩
同步撰写论文与演示材料，后续完成定稿、归档和答辩准备。
内容依据开题报告与本地代码整理，当前汇报聚焦前 5 周设计进度，正文均为可编辑对象。
Notes: 收尾页，强调接下来的工作仍然主要在功能完善、测试优化和论文答辩准备三个方向。
[Sources]
- /Users/wxf/Desktop/周文旭毕设/开题报告-基于WPF的智能楼宇照明监控系统的设计与实现.md